DIVINITTYS

Roadmap Técnico — Versión 2.0

De MVP a Plataforma E-Commerce Escalable para 1M de Productos

| Versión | v2.0 — Plataforma Escalable |
| --- | --- |
| Base | MVP v1.0 (entregado y funcional) |
| Meta escala | 1M productos · 10M visitas/mes |
| Stack | Next.js 14 · PostgreSQL · Redis · Meilisearch · BullMQ |

# 1. Estado Actual del MVP v1.0

El MVP está completamente construido y corregido. A continuación se detalla el estado de cada funcionalidad solicitada en la primera fase.

| Funcionalidad | Estado MVP | En v2 | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Catálogo de productos | ✅ Completo | 🔧 Mejorado | Categorías, filtros, paginación, búsqueda |
| Carrito de compras | ✅ Completo | ✅ Incluido | Zustand + persistencia local |
| Checkout | ✅ Completo | 🔧 Mejorado | Dirección, envío, pago integrados |
| Pagos Webpay (Transbank v6) | ✅ Completo | ✅ Incluido | SDK v6.1.1 actualizado |
| Pagos MercadoPago | ✅ Completo | ✅ Incluido | Preferencias + webhook |
| Logística Bluexpress | ✅ Completo | 🔧 Mejorado | Cotización + tracking + mock fallback |
| Autenticación JWT | ✅ Completo | 🔧 Mejorado | Login, registro, refresh token |
| Panel Admin | ✅ Completo | 🔧 Mejorado | Dashboard, productos, pedidos, clientes |
| Importación Excel | ✅ Completo | 🔧 Mejorado | Fichas técnicas + precios/stock |
| Asistente IA (LUNA) | ✅ Completo | 🔧 Mejorado | Chat GPT-4o-mini, recomendaciones |
| Diagnóstico capilar | ✅ Completo | ✅ Incluido | Formulario + IA |
| Sistema de reseñas | ✅ Completo | ✅ Incluido | Modelo en DB, API disponible |
| MinIO (storage imágenes) | ✅ Completo | 🔧 Mejorado | Compatible con S3, migrable a CDN |
| Docker Compose | ✅ Completo | 🔧 Mejorado | Sin conflicto de puertos |
| Marketplace multi-vendor | ❌ Pendiente | ✅ Incluido | Nueva en v2 |
| Motor de búsqueda avanzado | ⚠️ Parcial | ✅ Incluido | MVP: búsqueda SQL. v2: Meilisearch |
| Colas async (BullMQ) | ❌ Pendiente | ✅ Incluido | Emails, carrito abandonado, SEO |
| SEO automático/Sitemap | ⚠️ Parcial | ✅ Incluido | MVP: básico. v2: sitemap dinámico |
| Marketing / Email automation | ❌ Pendiente | ✅ Incluido | Nodemailer + BullMQ |
| Comparador de productos | ❌ Pendiente | ✅ Incluido | UI + lógica de comparación |
| Cupones y descuentos | ❌ Pendiente | ✅ Incluido | Motor de reglas de descuento |

# 2. Arquitectura para 1M de Productos

## 2.1 Principios de Diseño

La arquitectura v2 mantiene Next.js como base pero introduce capas de escalabilidad que no requieren refactorizar el MVP — se añaden como módulos adicionales.

- Monolito modular (no microservicios): más simple de operar, igualmente escalable

- Cache-first: Redis en todas las rutas críticas de lectura

- Indexación desacoplada: Meilisearch para búsqueda, PostgreSQL para persistencia

- Procesamiento async: BullMQ para operaciones no bloqueantes (emails, SEO, sync)

- CDN-ready: todas las imágenes servidas via MinIO → migración a Cloudflare R2 trivial

## 2.2 Nuevos Servicios Añadidos

| Servicio | Tecnología | Propósito | Escala target |
| --- | --- | --- | --- |
| Búsqueda avanzada | Meilisearch | Full-text search | 1M docs, <50ms p99, typo-tolerant |
| Cola de trabajos | BullMQ + Redis | Async jobs | Emails, abandoned cart, SEO sync, import |
| Multi-vendor | Prisma schema ext. | Marketplace | Vendors, productos por vendor, comisiones |
| Marketing engine | Nodemailer + BullMQ | Email automation | Carrito abandonado, bienvenida, promos |

# 3. Gap Analysis: MVP → v2

## 3.1 Marketplace Multi-Vendor

El MVP no incluye soporte multi-vendor. Se requieren los siguientes cambios en el esquema de base de datos:

- Nuevo modelo Vendor: id, userId, storeName, slug, commissionRate, status, stripeAccountId, description, logo

- Nuevo modelo VendorPayout: id, vendorId, amount, status, paidAt, periodStart, periodEnd

- Extensión de Product: añadir vendorId (FK), vendorSku, comisión calculada automáticamente

- Extensión de OrderItem: añadir vendorId, vendorAmount (monto neto al vendor), commissionAmount

- Nuevo panel /vendor: dashboard de ventas, inventario, pedidos, payouts

- API /api/vendors: registro, aprobación por admin, gestión de productos del vendor

- Lógica de split de pagos: al confirmar pago, calcular y registrar comisiones por item

## 3.2 Motor de Búsqueda Avanzado (Meilisearch)

El MVP usa búsqueda SQL (ILIKE + índices). Para 1M productos se necesita Meilisearch:

- Nuevo servicio en docker-compose: getmeili/meilisearch:latest (puerto 7700)

- Servicio de sincronización: src/lib/search/meilisearch.ts — indexProduct(), deleteProduct(), searchProducts()

- Worker BullMQ: al crear/editar producto → encolar indexación async

- Re-indexación masiva: scripts/reindex-search.ts — itera todos los productos en batches de 1000

- Endpoint actualizado: /api/products?q= usa Meilisearch en lugar de SQL

- Autocompletado frontend: componente SearchModal.tsx con debounce 150ms → Meilisearch

- Filtros dinámicos: Meilisearch devuelve facets → componente ProductsFilters.tsx reactivo

## 3.3 Sistema de Colas (BullMQ)

Cero procesamiento async en el MVP. BullMQ sobre Redis existente — sin nueva infraestructura:

- email.queue.ts: bienvenida, confirmación pedido, recuperación carrito abandonado, promos

- search.queue.ts: indexar/des-indexar productos en Meilisearch

- seo.queue.ts: regenerar sitemap al añadir productos, generar meta-tags dinámicos

- import.queue.ts: importación Excel en background (sin timeout HTTP)

- notification.queue.ts: alertas de stock bajo al admin, notificaciones de pedido al vendor

## 3.4 Marketing Automático

- Carrito abandonado: webhook BullMQ a las 1h, 24h, 72h si no completó compra

- Email de bienvenida: trigger en registro de usuario

- Confirmación de pedido: trigger en estado CONFIRMED con resumen + tracking

- Sistema de cupones: modelo Coupon (code, type: PERCENT/FIXED, value, minOrder, uses, expiresAt)

- Promociones programadas: modelo Promotion con startAt/endAt, aplicadas automáticamente por job BullMQ

- Newsletter: modelo Subscriber, formulario en footer, envío masivo via queue (rate-limited)

## 3.5 SEO para Miles de Productos

- Sitemap dinámico: /app/sitemap.ts → genera XML de todas las URLs de productos/categorías

- robots.txt: /app/robots.ts dinámico

- Metadata API de Next.js: generateMetadata() en cada page con datos reales del producto

- Structured data (JSON-LD): Product, BreadcrumbList, Organization schemas en cada página

- Canonical URLs: evitar contenido duplicado en variantes/filtros

- Open Graph + Twitter Cards: imágenes de producto automáticas

- Core Web Vitals: lazy loading con next/image, skeleton screens, prefetch de rutas frecuentes

## 3.6 Escalabilidad para 1M Productos

- Paginación cursor-based: reemplazar offset/limit por cursor en catálogo (evita full scan)

- Particionado de tabla products: por categoría o fecha si supera 10M registros

- Índices de DB adicionales: GIN para full-text, índice parcial para productos activos

- Caching agresivo con Redis: TTL de catálogo (5min), categorías (1h), producto individual (2min)

- Next.js ISR: revalidate en páginas de categoría cada 300s, producto cada 60s

- Connection pooling: PgBouncer o Prisma Accelerate para >100 conexiones concurrentes

- Imágenes: WebP automático via sharp, sizes responsivos con next/image, CDN via Cloudflare

# 4. Plan de Implementación v2

El plan está organizado en sprints semanales. Cada sprint es independiente y deployable.

Sprint 1: Infraestructura Base v2

- Actualizar docker-compose: añadir Meilisearch + BullMQ worker container

- Instalar dependencias: meilisearch (cliente JS), bullmq, @bull-board/api

- Crear src/lib/queue/: queues.ts, workers.ts, tipos y helpers

- Crear src/lib/search/meilisearch.ts: init, indexProduct, searchProducts, facets

- Script de re-indexación masiva: scripts/reindex.ts

- Actualizar .env.example con MEILISEARCH_URL, MEILISEARCH_API_KEY

- Panel de monitoreo de colas en /admin/queues (Bull Board)

Sprint 2: Búsqueda Avanzada + SEO Base

- Migrar /api/products?q= a Meilisearch con fallback SQL

- Actualizar SearchModal.tsx: autocompletado live con debounce

- Actualizar ProductsFilters.tsx: facets dinámicos desde Meilisearch

- Implementar /app/sitemap.ts: generación dinámica para todos los productos

- Implementar /app/robots.ts dinámico

- Añadir generateMetadata() a productos, categorías, home

- Añadir JSON-LD structured data (Product schema) en páginas de producto

- Hook en create/update producto → encolar indexación en Meilisearch

Sprint 3: Marketing y Email Automation

- Configurar nodemailer con plantillas HTML (React Email o MJML)

- Worker email.queue.ts: welcome, order-confirmed, shipping-update

- Lógica de carrito abandonado: guardar sessionId en Redis con TTL, job BullMQ a 1h/24h

- Modelo Coupon: CRUD completo + validación en checkout

- Modelo Promotion: soporte PERCENT/FIXED/FREE_SHIPPING, activación automática por job

- Panel admin /admin/marketing: lista de cupones, creación, estadísticas de uso

- Panel admin /admin/promotions: calendario de promociones programadas

- Formulario newsletter en footer + modelo Subscriber

Sprint 4: Marketplace Multi-Vendor

- Migración Prisma: añadir modelos Vendor, VendorPayout, relaciones en Product/OrderItem

- Flujo de registro de vendor: formulario público + revisión admin

- Panel vendor /vendor: dashboard de métricas, gestión de productos propios

- API /api/vendor/products: CRUD de productos del vendor con scope limitado

- Lógica de comisiones: cálculo automático al confirmar pago

- Panel admin /admin/vendors: aprobación, suspensión, historial de payouts

- Storefront: badge 'Vendido por [Vendor]' en producto y checkout

- Sistema de payout: registro de liquidaciones, exportación a Excel

Sprint 5: Performance y Preparación Cloud

- Migrar paginación de catálogo a cursor-based (eliminar offset scan)

- Implementar caching Redis en rutas críticas: /api/products, /api/categories

- Añadir ISR (revalidate) a páginas de categoría y producto

- Optimizar imágenes: migrar a srcset responsivo, lazy loading nativo, WebP

- Load testing: k6 o Artillery, target 1000 usuarios concurrentes

- Análisis y creación de índices faltantes en PostgreSQL (EXPLAIN ANALYZE)

- Configurar health checks y métricas básicas (/api/health endpoint)

- Documentar variables de entorno de producción y guía de deploy en Railway/Render/AWS

# 5. Cambios en Docker Compose para v2

Se añaden dos nuevos servicios al docker-compose.yml existente. No se modifica ningún servicio actual.

## 5.1 Nuevos servicios

- meilisearch: getmeili/meilisearch:latest — motor de búsqueda (puerto 7700, solo interno)

- worker: mismo Dockerfile, target=development, CMD='node src/workers/index.js' — procesa colas BullMQ

## 5.2 Variables de entorno nuevas

- MEILISEARCH_URL=http://meilisearch:7700

- MEILISEARCH_API_KEY=divinittys_meili_key

- SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS — para email automation

- VENDOR_COMMISSION_DEFAULT=0.15 — 15% comisión por defecto para vendors

## 5.3 Nuevas dependencias npm

- meilisearch@0.40.0 — cliente oficial de Meilisearch

- bullmq@5.4.0 — colas de trabajo sobre Redis

- @bull-board/api@5.19.0 + @bull-board/hono@5.19.0 — UI de monitoreo

- react-email@2.1.0 + @react-email/components@0.0.22 — plantillas email

- nodemailer@6.9.14 — ya incluido en MVP (solo activar workers)

# 6. Extensiones del Modelo de Datos

## 6.1 Modelos nuevos en schema.prisma

El MVP tiene un esquema sólido. La v2 añade los siguientes modelos sin romper los existentes:

| Modelo | Campos clave | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Vendor | id, userId, storeName, slug, commissionRate, status, balance | Registro de vendedores del marketplace |
| VendorPayout | id, vendorId, amount, status, periodStart, periodEnd, paidAt | Liquidaciones y pagos a vendors |
| Coupon | id, code, type, value, minOrder, maxUses, usedCount, expiresAt, isActive | Cupones de descuento |
| Promotion | id, name, type, value, startAt, endAt, rules (JSON), isActive | Promociones automáticas programadas |
| Subscriber | id, email, status, confirmedAt, source | Newsletter y email marketing |
| EmailLog | id, type, recipientId, status, sentAt, metadata (JSON) | Auditoría de emails enviados |

## 6.2 Extensiones en modelos existentes

- Product: añadir vendorId (FK → Vendor), searchIndexed (Bool), lastIndexedAt (DateTime)

- OrderItem: añadir vendorId, vendorAmount (Decimal), commissionAmount (Decimal)

- Order: añadir couponId (FK → Coupon), discountAmount (Decimal), promotionId (FK)

- User: añadir newsletterOptIn (Bool), lastActivityAt (DateTime)

# 7. Infraestructura Cloud Recomendada

## 7.1 Opción A: Railway.app (Recomendado para MVP → v2)

Railway es la opción más simple. El docker-compose.yml actual se despliega casi sin cambios.

- railway.app: $5/mes por servicio, escala automático por CPU/memoria

- Plan recomendado: Pro ($20/mes) — sin límite de instancias, custom domains, TLS automático

- Servicios a crear: app (Next.js), db (PostgreSQL), redis, meilisearch, minio → Cloudflare R2

- Deploy: conectar repositorio GitHub → cada push a main dispara deploy automático

- Variables de entorno: panel gráfico en Railway, soporta secrets

## 7.2 Opción B: AWS (Para escala > 100k usuarios)

- ECS Fargate: containers sin gestión de servidores — auto-scaling basado en CPU/requests

- RDS PostgreSQL Multi-AZ: alta disponibilidad, backups automáticos, read replicas

- ElastiCache Redis: Redis gestionado con failover automático

- CloudFront + S3/R2: CDN global para imágenes de productos

- ALB: balanceador de carga con health checks y SSL termination

- Costo estimado: $150–500/mes para 100k usuarios activos

## 7.3 Opción C: Render.com (Balance costo/simplicidad)

- Web Service (Next.js): desde $7/mes, deploy desde Dockerfile

- PostgreSQL gestionado: desde $7/mes, backups automáticos

- Redis privado: $10/mes

- Disks (MinIO): $0.25/GB/mes → migrar a Cloudflare R2 ($0.015/GB/mes)

- Costo total estimado MVP→v2: $40–80/mes

# 8. Resumen Ejecutivo

| ✅ MVP v1.0 — Estado | Completamente funcional y corregido. Listo para docker compose up. |
| --- | --- |
| 🚀 v2.0 — Nuevas features | Marketplace, Meilisearch, BullMQ, marketing automation, SEO masivo, cupones, comparador. |
| ⏱ Tiempo estimado v2 | 5 sprints × 1 semana = 5 semanas para v2 completa |
| 📦 Escala target v2 | 1M productos · 10M visitas/mes · N vendedores simultáneos |

La arquitectura del MVP v1.0 fue diseñada con estos objetivos en mente: la migración a v2 es aditiva, no disruptiva. Cada sprint entrega valor inmediato sin romper el sistema existente.